## Slide 1
DUOC UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · PTY4614
Sistema web de gestión de obras, mantención y mejora
Elalmendro Ecohotel
Fase 1 — Definición del Proyecto APT Cliente: Andrés Cordero · Incubadora CITT · Coordinación: Paz Morales
Equipo: Matías Andrés Castro Aranda · [Integrante 2] · [Integrante 3] 4 de septiembre de 2026 · Presentación 15 minutos · 20 % de la asignatura
Notes: HABLA EL LÍDER (1 min).
Saludar como a una gerencia. Presentar al equipo por nombre. Decir: proyecto real de incubadora, no inventario de bodega. Hoy pedimos aprobación de la definición APT.

## Slide 2
El problema
Área de Obras, Mantención y Mejora — operación actual
Excel sueltos
Máquinas, jardín, obras, emergencias y remodelaciones en archivos distintos. Cuesta ver el gasto real.
Se pasan las fechas
Caldera, extintores y bombas son anuales. Andrés ha recordado en junio lo de mayo.
Sin un solo tablero
No hay stock anclado a la emergencia ni presupuesto que se descuente al comprar.
PTY4614 Capstone · Fase 1 · Elalmendro Ecohotel
2 / 10
Notes: HABLA INTEGRANTE 2 (2 min).
Ejemplo concreto: habitaciones 105 y 107, tapa de baño 107, extintores. El inventario de bodega del hotel se CAYÓ: están cambiando el software del hotel. El cliente nos pidió su área, no bodega.

## Slide 3
La solución: tres pilares + control de costos
Software interno — no se liga a la web pública del hotel
MG
Mantención
Máquinas, jardín, obras recurrentes y reactivas
ME
Mejoras
Proyectos futuros valorizados (pérgola $1,5M)
RE
Remodelaciones
Zonas existentes 105 / 107, pasillos, salón
Transversal: administrador (Andrés) y usuario de mantención · activo fijo + PDF de garantía · Gantt y aviso ~2 semanas · correo + alerta al entrar · stock de tapas/flexibles/sifones · presupuesto en tiempo real UX pedida por el cliente: cuadros grandes, siglas, no ClickUp ni Salesforce.
PTY4614 Capstone · Fase 1 · Elalmendro Ecohotel
3 / 10
Notes: HABLA INTEGRANTE 3 (2 min).
Mostrar mockup en el celular o una foto si da tiempo. Enfatizar: sistema APARTE de la web. Dos roles. Cuadros, no listas.

## Slide 4
Por qué es un APT de Ingeniería Informática
Competencias del perfil de egreso que sí se ejercen
Software
Construir, integrar e implantar una solución con ciclo de vida (no un Excel bonito).
Datos
Modelo relacional de activos, mantenciones, compras, stock y usuarios, escalable por año.
Gestión
Planificar alcance MVP, alternativas y control de hitos ante el cliente y el docente.
Calidad
Diseñar y aplicar pruebas de roles, alertas, stock y costos; corregir con evidencia.
PTY4614 Capstone · Fase 1 · Elalmendro Ecohotel
4 / 10
Notes: HABLA EL LÍDER (1,5 min).
El docente mira la tabla de calidad disciplinaria. Nombrar las 4 competencias. Intereses: cada uno dice UNA frase de por qué le sirve (gestión / datos / UX).

## Slide 5
Objetivos
Claros, en infinitivo, medibles en el semestre
Objetivo general
Desarrollar un sistema web interno que centralice mantención, mejoras y remodelaciones, con costos, activos, alertas y presupuesto.
▸ OE1 Levantar RF/RNF a partir del cliente y los Excel.
▸ OE2 Diseñar modelo de datos y arquitectura (roles, pilares, presupuesto).
▸ OE3 Prototipar interfaz de cuadros con identidad Elalmendro.
▸ OE4 Implementar el MVP: login, tres pilares, costos, alertas y stock reactivo.
▸ OE5 Validar con pruebas y feedback del cliente; documentar evidencias.
PTY4614 Capstone · Fase 1 · Elalmendro Ecohotel
5 / 10
Notes: HABLA INTEGRANTE 2 (1,5 min).
Leer el general. De los específicos, insistir en OE4 = MVP. No prometemos el ERP completo ni el servidor de producción del hotel.

## Slide 6
Metodología y roles
Ingeniería de software iterativa + Scrum ligero en construcción
A
Fase 1
Dominio y requerimientos
B
Fase 1–2
Diseño UX y modelo ER
C
Fase 2
Construcción MVP por sprints
D
Fase 3
Pruebas, correcciones, cierre
Líder / cliente
[Nombre 1]
Un solo correo a Andrés. Bitácoras. Alcance.
Datos / backend
[Nombre 2]
BD, reglas de periodicidad y presupuesto.
UI / pruebas
[Nombre 3]
Cuadros, mockups, casos de prueba y demo.
PTY4614 Capstone · Fase 1 · Elalmendro Ecohotel
6 / 10
Notes: HABLA EL LÍDER (1,5 min).
Incubadora: un líder escribe, no tres correos. Cada uno señala su rol. Si son dos, fusionar UI con líder o con datos.

## Slide 7
Factibilidad y fuera de alcance
Por qué sí cabe en el semestre
Sí es factible
▸ 18 semanas en 3 fases; MVP recortado.
▸ Excel del cliente + reunión ya hecha.
▸ Stack libre: PC, Git, SGBD, web.
▸ Sin integrar el PMS ni hardware.
▸ Plan B: datos semilla si el histórico llega tarde.
No prometemos ahora
▸ Inventario / bodega / caducidad del hotel.
▸ Pegarlo a la web pública.
▸ App móvil nativa.
▸ Servidor de producción pagado (queda documentado).
▸ ERP completo tipo SAP/OSAP.
PTY4614 Capstone · Fase 1 · Elalmendro Ecohotel
7 / 10
Notes: HABLA INTEGRANTE 3 (1,5 min).
El indicador 4 de la rúbrica pide tiempo, materiales, factores externos Y cómo se abordan. Mencionar: un correo, horario laboral, no insistir a las 2 AM.

## Slide 8
Plan e hitos
Tres fases · evidencia de avance para el docente
S4
HOY
Definición APT aprobada + expo
S10
Hito 2
Demo módulos núcleo
S16
Hito 3
Pruebas y correcciones
S18
Cierre
Informe final y producto MVP
Línea de tiempo (semanas 1 a 18)
Fase 1 Definición
Fase 2 Construcción
Fase 3 Pruebas y cierre
PTY4614 Capstone · Fase 1 · Elalmendro Ecohotel
8 / 10
Notes: HABLA INTEGRANTE 2 (1,5 min).
Rúbrica 12: hitos claros. S4, S10, S16, S18. Fase 2 no empieza de cero: ya hay RF, mockups y cliente.

## Slide 9
Evidencias (a acordar con el docente)
Productos que demuestran el trabajo, no solo la intención
Avance
▸ Este informe de definición APT
▸ Catálogo RF / RNF
▸ Mockups con logo oficial
▸ Modelo ER
▸ Informe de avance (semana 10)
Final
▸ Software MVP en entorno de prueba
▸ Base de datos + script
▸ Plan y resultados de pruebas
▸ Manual breve / guía de despliegue
▸ Informe final y demo
PTY4614 Capstone · Fase 1 · Elalmendro Ecohotel
9 / 10
Notes: HABLA INTEGRANTE 3 (1 min).
Decir: las evidencias se acuerdan con usted, profesor. Ya tenemos requerimientos y mockups como anexo.

## Slide 10
Lo que pedimos hoy
Aprobar la definición del Proyecto APT para pasar a diseño y construcción.
Un sistema interno para Elalmendro Ecohotel. Tres pilares. Costos y alertas. Alcance de un semestre. Cliente real. Perfil de egreso cubierto.
¿Preguntas? Equipo Capstone · PTY4614 · 4 de septiembre de 2026
Notes: HABLAN LOS TRES (cierre 1–2 min + preguntas).
Repartir preguntas: líder = cliente e incubadora; datos = modelo y Excel; UI = pantallas y roles.
No pelearse el micrófono. Si no saben, ofrecer confirmar con Andrés en la siguiente reunión.